航班编排优化模型采购项目

需求描述

项目背景

为适配公司航空业务发展需求，强化航班编排相关工作的数字化、智能化支撑能力，解决当前人工分析效率低、缺乏专业算法模型支撑、规划精准度不足等问题，我司计划自主建设航班编排优化能力体系。核心通过研发专业的航班编排优化模型，形成标准化、可落地的算法体系，为航班编排、机队适配、成本和收益分析等相关工作提供科学的模型支撑与决策依据，全面提升相关业务的规划效率与决策质量。

采购清单/项目要求

总体要求

研发适配航空行业特点与我司业务需求的航班编排优化模型，实现目标市场评估、航班排班、机队规划、收益分析、航班频率与时刻优化等核心功能，形成可灵活调用、可参数调整、可对接集成的算法模型库；模型研发成果需实现标准化交付，保障我司团队能够将该算法软件与应用系统进行集成，最终建成自主可控、贴合业务的航班编排优化能力。

功能要求

需求说明

建立航班编排优化的算法模型库，可通过接口实现算法的调用。能够对应不同的计算场景，实现算法的筛选、绑定功能。以及能够根据实际需要对算法模型参数进行调整的功能。

- 算法模型列表功能：提供通用算法模型，可针对航班频次优化、航班计划编排等不同的场景，实现不同的算法模型筛选。

- 算法模型管理功能：支持算法模型的调整、保存及调用，可根据需要调整计算公式、参数及相关权重等。

- 算法模型调用功能：提供算法的调用功能，可根据需要调用筛选的算法模型

算法模型绑定功能：可针对航班频次优化、航班编排优化等不同的优化需求，绑定模型和算法，实现模型和算法的关联功能。

市场预测算法

需提供航线的市场评估模型，包括目前业内常用的客货流预测模型、客座率、载运率、平均票价预测模型，市场份额预测模型等。算法接收到航线历史客货流、平均票价、客座率、载运率、航班动态等数据后，评估出目标航线上新增航班的预计旅客人数、预计载货量、预计平均票价以及预计收入。

目标市场选择算法

需提供目标市场选择模型，包括模型录入、参数修改等。模型接收预计客货流数据、票价水平数据、航线上不同航空公司投放运力情况、航权协议、机场基础设施规划、宏观市场预测数据等，确定未来的目标市场，进一步确定运营基地/枢纽，输出未来5-10年的市场拓展蓝图及备选运营基地/枢纽开辟方案。

航班频次优化算法

需提供航班频次优化模型和算法，包括模型录入、参数修改等。模型和算法基于前期选定的各目标市场的基地，综合考虑各种机型的技术经济性能，以及未来规划期内该围绕该基地潜在备选航线的市场需求水平、时刻资源、航线票价水平等因素的制约，以利润最大化或成本最小化为优化目标，根据选择的频次优化关联的指标算法，确定机型在航线上的航班频次和机队配置，实现运力投放与市场需求的精准对接，完成航班频次优化计算，结果以表的方式和航线网络示意图的方式。

航班计划编排算法

需提供航班计划编排模型和算法，包括模型录入、参数修改等。模型接收到航班频次、设定的利用率、成本、预计收入等数据后，匹配对应的限制规则数据（航班衔接、可用时间、过站时间），根据选择的航班计划编排关联的算法，返回航班计划编排的典型周计划，并以甘特图的形式展示，使用人员可以直接在甘特图上拖动航班进行调整。

核心算法说明

本部分旨在明确航班编排优化所涉及的核心算法的技术逻辑、关键输入输出及性能目标。供应商所提供的算法模型需具备高度的准确性、可解释性及可配置性。

      - 2.2.2.1 市场预测算法

1）核心逻辑：算法需基于历史大数据（如航线客货流数据、航班动态、票价）构建预测模型。模型应能识别市场需求规律（如季节性、周期性、特殊事件影响），并支持业内常用的多种预测方法（如时间序列分析、回归分析或机器学习模型）。算法需考虑竞争航司的频次、机型大小、时刻分布等因素。

2）关键指标：

预测准确率：对于新增航班的预计旅客人数、预计载货量、预计平均票价以及预计收入的预测，平均绝对百分比误差需控制在10% 以内。

动态校准：支持当输入新的实际数据时，模型能够自动或手动进行参数调整，优化后续预测结果。

      - 2.2.2.2 目标市场选择算法

支持公司中长期战略决策，包括机队发展、航线网络战略布局及市场进入策略。算法需基于预计客货流数据、票价水平数据、航线上不同航空公司投放运力情况、航权协议、机场基础设施规划、宏观市场预测数据，输出高层次的市场拓展蓝图及备选运营基地/枢纽开辟方案。

- 核心逻辑：基于远期市场预测和市场竞争等情况，构建目标市场选择模型，解决目标市场确定、运营基地/枢纽开辟等战略问题。算法需考虑航权开放协议、机场基础设施扩建等长期约束。

2）关键指标：

网络模式：支持枢纽辐射式航线网络中枢纽的确定、点点对航线网络中基地的确定。

敏感性分析：支持油价、汇率、竞争行为等外部因素变化的场景模拟，提供多套备选战略方案。

动态校准：支持当输入新的实际数据时，模型能够自动或手动进行参数调整，优化后续预测结果。

      - 2.2.2.3 航班频次优化算法

支撑航班计划制定及优化，将战略蓝图转化为航线上的航班频次，平衡市场需求与运力供给。算法需精细考虑围绕该基地潜在备选航线的市场需求水平、时刻资源、航线票价水平等实际运营约束。

- 核心逻辑：这是一个多约束组合优化问题。算法需以周/月为单位，生成航班频次优化方案。综合考虑市场需求、运力规模（飞机数量/型号）、机场时刻协调、运行成本、票价水平等约束。

2）求解能力：需采用成熟的运筹优化算法（如线性规划、整数规划或启发式算法）求解。

3）关键指标：

资源利用效率：确保飞机利用率与航班频次协调，避免资源闲置或过度使用。

网络整体收益：生成的航班频次优化方案需以实现网络整体利润最大化或成本最小化为目标。

市场份额目标达成：优化后的频次应能支撑预设的航线市场份额。

规则约束满足：必须100%满足所有硬约束（时刻资源、机型适配等）。

方案多样性：支持生成多套不同侧重点（如高收益、高连通性、低成本）的备选航班频次方案供人工决策。

      - 2.2.2.4 航班计划编排算法

1）核心逻辑：在既定各航线上航班频次方案下，编制可用于实际运营的周航班计划。算法需考虑竞争航班频次、设定的利用率、成本、预计收入、航班衔接、可用时间、过站时间等因素。

2）求解能力：需采用成熟的运筹优化算法（如线性规划、整数规划或启发式算法）求解。

3）关键指标：

运行可行性：确保飞机能够在合理的时间内衔接，确保飞机利用利用率符合要求。

航班频次目标达成：编制的航班计划与航班频次优化方案一致。

规则约束满足：必须100%满足所有硬约束（航班衔接、可用时间、过站时间等）。

方案多样性：支持生成多套不同侧重点（如高利用率、高鲁棒性）的备选航班计划方案供人工决策。

结果输出：返回的周航班计划以表格和甘特图的形式展示，使用人员可以直接在甘特图上拖动航班进行调整。

非功能要求

集成要求

- 开发语言适配，至少支持以下一种：

- 提供基于Java语言的离线开发工具包，兼容Java8及以上版本；

- 提供基于Python语言的离线开发工具包，兼容Python10及以上版本；

2）接口协议支持：提供在线Restful API的服务端接口，支持HTTP/HTTPS协议，采用JSON作为标准数据交换协议；

3）集成方式灵活：支持SDK与Restful API两种形式组合使用，适配不同应用场景需求；

4）数据下载支持：支持基于查询条件的离线数据下载，下载格式涵盖JSON、CSV、XML等常用格式，便于数据二次处理；

5）国产化环境适配：支持海光、昇腾等国产芯片服务器，兼容银河麒麟V10操作系统，适配PolarDB/人大金仓/达梦等国产化数据库，满足国产化部署要求；

6）离线部署能力：所提供的SDK或服务端需支持完全离线安装、部署，确保在指定环境环境下可独立完成安装与运行，无需依赖互联网，支持基于Kubernetes的云原生部署；

性能要求

1）可支持300+架飞机，5000+航班，500+航站的网络规模下的实时调整与预排。

2）并发处理：支持不低于500并发查询场景，接口成功率大于97%，查询响应时间小于3秒，满足多用户同时查询需求；

3）硬件适配：在8核16GB服务器配置下，需稳定满足上述查询性能要求，降低硬件部署成本；

4）运行稳定性：系统具备宕机自我恢复或自启动功能，保障长期连续运行无重大故障，减少人工干预。

人员配备

根据项目需求范围和实施节点要求，供应商需配备足量、专业的实施团队，团队核心角色至少包含项目经理、产品经理、技术负责人、开发工程师、测试工程师等，所有成员需具备与本项目匹配的专业能力和项目经验，确保项目顺利推进。参与本项目的团队成员必须为供应商合法聘用并签署正式劳动合同的员工，且不得因受限于对任何第三方的保密义务、竞业禁止约定或其他承诺，影响其履行本项目项下的技术开发及服务职责。

进度要求

项目进度需严格遵循“2.6项目里程碑及交付要求”中的时间节点执行，确保各阶段交付成果按时、按质完成。

项目里程碑及交付要求

| 序号 | 任务描述 | 交付成果 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求分析与设计（M1） | 《软件需求规格书》 《项目实施计划》 | T0+1 | T0为合同签订时间，下同 |
| 2 | 系统开发、测试及安装部署 （M2） | 《SDK集成及二次开发手册》 《API及出入参数详细说明文档》 《数据格式说明文档》 《系统源代码》 | T0+4 | 完成算法的开发，在指定环境进行部署，并可以和项目其他模块集成，结合真实数据运行无重大问题。 |
| 3 | 完成系统功能上线试运行并通过最终验收（M3） | 《系统运维手册》 《软件测试报告》 《验收报告》 | T0+7 | 试运行3个月，期间无重大功能故障或性能问题、配合采购方完成项目最终验收 |
| 4 | 质保期运行维护支持（M4） | 《质保总结报告》 | 验收后48个月 | 按服务要求提供全程质保支持 |

所有交付成果需按上述进度和时间要求交付至采购方指定地点，确保交付物完整、可用。

服务要求

1）质保服务：提供4年质保服务，质保期自项目最终验收通过之日起计算；

2）技术支持：指定项目实施核心技术人员作为质保期内的专属技术支持人员，提供7*24小时电话支持服务，及时响应并处理采购方提出的业务咨询及故障问题，必要时需派员到现场处理；

3）安装调试：供应商需无偿完成产品的全部安装、调试工作，确保产品正常运行并达到预期性能指标；

4）技术培训：项目验收后，供应商（或委托第三方专业培训机构）需向采购方技术人员提供现场技术培训，内容涵盖产品正常使用、日常维护及管理技能，确保采购方可独立完成产品的使用与日常维护，培训相关费用已包含在合同总价内；

5）故障处理：因供应商原因导致软件无法正常运行或无法达到最佳效能的，供应商需及时与采购方沟通协商，出具可行的解决方案，采购方不承担由此产生的额外成本费用。

知识产权要求

知识产权归属

1）本项目全部交付成果（包括但不限于算法模型、源代码、可执行程序、文档、设计方案、接口规范、测试报告、培训材料等）的完整知识产权（著作权、专利权、商标权、商业秘密等所有权利）均永久、独家归采购方所有。

2）供应商在项目实施过程中基于本项目需求产生的全部创新成果、改进方案、优化算法、技术文档，其知识产权同样全部归采购方所有。

3）采购方有权对本项目知识产权进行使用、复制、修改、扩展、二次开发、商业化、转让、许可等全部处置，无需再取得供应商任何授权，亦无需支付额外费用。

供应商知识产权承诺

1）供应商保证交付成果不侵犯任何第三方知识产权、商业秘密或其他合法权益，不存在权属纠纷、质押、查封、许可限制等权利瑕疵。

2）供应商承诺不将本项目成果、算法、数据、文档用于本项目以外的任何用途，不向任何第三方泄露、转让、许可、出售。

3）因供应商原因引发知识产权侵权纠纷的，由供应商承担全部法律责任与经济赔偿，并承担采购方因此遭受的全部损失（包括诉讼费、律师费、赔偿金、商誉损失等）。

交付与配合义务

1）供应商应按采购方要求完整交付全部知识产权载体，包括源代码、模型文件、密钥、编译环境、部署脚本、设计图纸等，不得保留、隐匿任何版本或备份。

2）供应商应配合采购方办理知识产权登记、备案、维权等相关手续，提供全部必要证明材料，相关费用由供应商承担。