商飞软件有限公司

【支持跨组织协同的研发适航与管理平台自主可控测评采购项目】

需求描述

目录

1 项目背景	1

2 采购清单/项目要求/服务内容	1

2.1采购服务内容	1

2.2人员配备	3

2.3服务要求	3

2.4进度要求	4

2.5交付日期及地点	4

# 1 项目背景

我司建设以适航数据为核心、业务流程为引擎、跨组织协同为特色的支持跨组织协同的研发适航与管理平台，具体内容包括：包含统一接入门户软件、计划管理软件、需求交换工具、符合性跟踪管理软件、阶段评审管理软件、供应商管理软件、协同研制管控软件、研发工具协同软件、多平台接口管理软件等，一共9个子模块。为了满足相关要求和提高产品竞争力，拟进行自主可控测评。

本次采购项目针对支持跨组织协同的研发适航与管理平台采购自主可控测评服务。

# 2 采购清单/项目要求/服务内容

## 2.1采购服务内容

自主可控测评服务的内容，主要包括：

1）测评机构提供自主可控测评的咨询服务，包括测评的流程讲解、资料准备指导及其它必要的指导；

2）基于国防科工局的软件产品自主测评体系标准及相关规范，测评机构进行以下测评内容：

- 技术能力评估

- 整体代码自主率

- 核心代码自主率

- 源代码分析

- 组件分析

- 核心知识

- 技术文档

- 测试活动

- 配置管理

- 源代码变更能力

- 集成开发环境和运行环境

- 知识产权评估

- 知识产权成果

- 开源协议合规性

- 授权协议履约和侵权风险

- 研制背景评价

- 股权构成

- 研发地点

- 人员情况

自主可控测评需要对系统进行初测，并在系统按照初测问题建议整改后再 进行复测。针对拟采购的自主可控测评服务，需要满足以下要求：

| 序号 | 阶段 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初测/复测 | 一、基本要求 1 、测评机构需要在国防科工局颁布《工业软件测评机构名录》中，完成自主可控软件测评，测试等级为B级以上。 2、项目完成后，测评机构按时提交本次项目的所有文档。 二、技术要求 1 、项目实施的范围 支持跨组织协同的研发适航与管理平台。 2 、项目实施内容 针对委托方工作情况安排三个阶段（以下安排不包括委托方整改工作）： 1）现场调研阶段，工作内容包括； 了解测评的对象，收集测评对象的技术能力、知识产权、研制背景等信息，并结合测评对象的业务背景，确定该测评对象的测评内容和方法；形成测评方案以及工作计划。 2）现场测评及综合分析阶段，工作内容包括： 按照国防科工局的软件产品自主测评体系标准及相关规范开展自主可控测评工作，获取详细的测评信息之后，对其进行归类记录，按照被测对象的结果，对测评记录进行整理，并进行分析评估，以期发现被测对象和自主可控测评标准的差距以及存在的安全隐患；将分类的评估结果综合为测评的整体结论，撰写问题汇总与整改建议；若涉及整改，在整改完成后，开展复测评工作。（详细测评内容见本文档中“自主可控测评服务的内容”） 3）文档整理、递交与验收阶段，工作内容包括： 整理测评结果，形成测评报告。提交、验收相关文档。 |

## 2.2人员配备

| 序号 | 人员角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 项目经理是本项目的项目负责人，其任务是对项目过程实行全面的管理，具体体现在对项目目标有一个全局的把握，并组织会议制定计划和报告项目的进展，并在不确定环境下对不确定问题组织集体讨论决策，在必要的时候进行谈判及解决冲突。并对外部工作进行全面的进度及质量管控。 |
| 2 | 测评专家 | 1 | 主要任务是针对项目实施过程中的技术类产品，包括测评方案的技术合理性进行相关评审并作出最终审核意见。 |
| 3 | 自主可控测试员 | 1 | 负责自主可控测评的验证测试工作，包括调研梳理软件、系统、网络及应用现状，准备代码核查、组件分析等相关工具，制定验证测试计划与测试方案，开展代码自主率核查、组件溯源分析等工作，完成自主可控测评报告中验证测试相关内容编写，配合技术测评组完成整体测评工作。 |

## 2.3服务要求

1.	受托方应按专业技术服务需求内容和时间要求，应对提供的服务认真负责，在规定的期限内完成技术服务工作；

2.	受托方提供服务的人员具有从事相应工作的专业知识、技术技能和良好的身体素质，在工作上应与委托方目标保持一致；

3.	受托方应严格遵守委托方的规章制度，忠于职守，责任心强，积极做好技术服务工作；

4.	受托方为完成服务规定的工作而得到的各种数据和其他有关的资料与文件，其所有权归委托方。未经委托方同意，受托方不得将以上资料、数据、信息向第三方泄漏。否则，受托方将承担因此而给委托方造成的损失。所有开发数据及相关成果的所有权归委托方所有，未经委托方许可，受托方不得向任何第三方泄漏或用于其它任何与委托方无关的工程或项目。此条款在服务结束后仍然有效。

5.	结算，受托方按照自主可控测评服务合同要求完成系统测评，并由委托方确认其工作交付内容是否通过，并对服务进行验收签署；委托方根据签订的项目金额进行支付。

## 2.4进度要求

| 序号 | 任务描述 | 交付成果 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 测评合同签订 | T0 | T0 为签订时间 |
| 2 | 系统初测 | 《测评方案及计划》《测评问题汇总记录清单》 | T1+30 | T1 为委托方资料准备就绪时间； |
| 3 | 系统复测 | 《自主可控测评报告》 | T2+15 | T2 为完成系统初测及问题整改的时间； |
| 4 | 质保期 | 不涉及 | - | 不涉及 |

## 2.5交付日期及地点

交付日期为委托方资料准备就绪后45个自然日内，交付地点为成都市。