数字化技术底座一期 Spark Meeting智能会议系统

工业设计服务-项目需求描述

- 1 项目背景

为落实公司软硬件IT解决方案创新升级的工作要求，推进Spark Meeting智能会议系统建设工作，需开展Spark Meeting相关工业设计服务采购。

根据项目建设需求，本项目拟采购Spark Meeting智能会议系统工业设计服务1套，用于完成方案设计、结构设计、硬件集成、样机制作及调试等工作。

- 2 采购清单

- 2.1采购内容及要求

根据“数字化技术底座一期”项目实际需求，拟采购Spark Meeting智能会议系统工业设计服务1套，服务内容包括方案设计、结构设计、硬件集成、样机验证等内容，具体采购内容及要求如下：

| 序号 | 采购内容 | 服务内容及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spark Meeting智能会议系统工业设计服务 | 包含方案设计、结构设计、硬件集成、样机验证等服务内容，完成外观造型、人机布局、色彩材质、结构布局、部件选型与集成、1:1手板样品制作、装配调试及效果验证，形成设计资料、样机成果及验收所需材料。 | 1套 |

- 2.2人员配备

项目负责人1名、工业设计人员2-3名、结构设计人员2-3名、电气工程人员1名

- 2.3服务要求

须按照项目需求及技术规范，提供完整的工业设计服务，包括方案设计、结构设计、硬件集成、样机制作及调试等内容；

须提供部分硬件采购及集成服务，具体部件应根据经确认的设计方案确定，原则上不限定特定品牌、型号或唯一技术路线；

涉及升降支撑、移动、按键、电源等功能部件的，应满足样机展示、评审及基础功能验证需要，不包含电池；

须依据需求部门确认后的设计数据，完成可展示、可评审、功能完整的1:1手板样品1套；

须配合完成样品交付、验收及相关资料移交，确保交付成果与合同约定及需求确认内容一致；

产品交付时如发现设计、结构、样机或功能存在质量缺陷，承担方应在质保期内完成整改、维修或更换，直至满足验收要求；

须提供项目交付后的技术支持及售后保障服务。

- 2.4进度要求

| 进度 | 任务描述 | 交付成果 | 交付时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 外观设计 | 完成外观设计方案 | T0+1周 | 外观设计模型、设计方案材料 |  |
| M2 | 结构设计 | 完成结构设计方案 | T0+5周 | 结构设计模型、结构方案材料 |  |
| M3 | 样机制作与调试 | 完成硬件集成、样机制作与调试 | T0+12周 | 1:1手板样品、调试记录、验收材料 |  |
| M4 | 质保期 | 完成质保服务 | T0+15月 | 质保期总结报告 | 交付验收后提供一年质保服务 |

- 2.5交付日期及地点

交付日期：合同生效后的12个工作周内完成样机交付。

交付地点：商飞软件有限公司。